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Річний звіт
про використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році

Підготовлено на виконання пункту 5.4 Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого  рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року №5.

Забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екологічних систем області здійснюється шляхом виконання на території області природоохоронних програм та вирішення першочергових регіональних екологічних проблем, зокрема, за рахунок обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний Фонд).
Впровадження заходів щодо збереження довкілля віднесено Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 16.04.2015 року №9, до пріоритетних напрямків  розвитку Миколаївщини.
2016 року із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку» фінансовий ресурс обласного Фонду збільшено у порівнянні із попереднім роком більше ніж у 8 разів (2015 рік - 2641,141 тис. грн.) та  складає 21300,0 тис. грн.  
Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році проводилися за рахунок коштів Фонду, (далі - Перелік) включає заходи обласних природоохоронних програм, а саме: Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року, строк дії яких продовжено на період до 2018 року рішеннями обласної ради від 10.06.2016 №4 та №5, погоджені Координаційною радою при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011–2015 роки  та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року. В установленому порядку Перелік об’єктів затверджений відповідними рішеннями обласної ради: від 25.12.2015 року №12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік»,  від 10.06.16 № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік». 

Загальний затверджений обсяг фінансування природоохоронних заходів (21300,0 тис. грн.) за рахунок коштів обласного Фонду розподілений  по головних розпорядниках коштів, зокрема: 
- управлінню капітального будівництва облдержадміністрації – 20090,0 тис. грн. (у порівнянні з попереднім роком більше у 11 разів).
До пріоритетних заходів  віднесено заходи із запобігання забрудненню водойм господарсько–побутовими стоками, виконання першочергових заходів на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства області, зокрема:
· Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка;
· Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка; 
· Реконструкція системи водовідведення по вул. Приморський узвіз, 1, 1-2, 1-3 з подальшим врізанням в існуючу систему каналізації в м. Очаків Миколаївської області;
· Реконструкція господарсько-побутової каналізації по вул. Кірова та дощової каналізації по вул. М.Тореза,  смт Доманівка;
· Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу «Biotal» за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42;
· Будівництво очисних споруд Снігурівської центральної районної лікарні в м. Снігурівка Миколаївської області по вул. Жовтнева, 1.
За станом на 31 грудня 2016 року фактично використано 8224,498 тис. грн., або 40,9 % від передбаченого обсягу коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня. 
Недовикористання коштів по деяким об’єктам пов’язане з неможливістю проведення робіт у зв’язку з відсутністю позитивного висновку експертизи на відкориговану проектно-кошторисну документацію, та скороченням термінів виконання робіт у зв’язку з тривалого проведення процедур тендерних закупівель.

- департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації – 450,0 тис. грн. (більше обсягу минулого року на 19 %).
На утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області («Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Приінгульський») за станом на 31 грудня 2016 року використано 449,730 тис. грн., або 99,9% від передбаченого обсягу. Статутна діяльність РЛП забезпечена у повному обсязі. 

- управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 760,0 тис. грн. (більше обсягу минулого року на 72%) на заходи з розвитку природно-заповідного фонду, збереження наявного розмаїття області, зокрема:
· Розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду (проект землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» на місцевості, експертиза проекту) (Березанський район);
· Розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду (проекти землеустрою з організації та встановлення меж 5 території природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників «Кам'яно-Костуватський» (Братський район), «Привільний» (Баштанський  район), «Новопетрівські плавні» (Новоодеський район), «Черталківський» (Вознесенський район) та ботанічної пам'ятки природи  «Громоклійська круча» (Баштанський район);
· Розробка 4 проектів створення територій та об`єктів природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників «Новоодеські плавні» (Новоодеський район), «Нижньобузький» (Вознесенський район), «Лозноватка» (Баштанський район), орнітологічного заказника «Веселинівські плавні» (Веселинівський район);
· Розробка схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області;
· Оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни.
За станом на 31 грудня 2016 року фактично використано 678,950 тис. грн., або 89,3 % від передбаченого обсягу коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня. 

В цілому фінансовий ресурс обласного Фонду дозволив провести роботу щодо припинення негативного антропогенного впливу  на довкілля, зокрема: 
1. Забезпечено реконструкцію системи водовідведення потужністю 190 м2/міс для запобігання негативного впливу на довкілля водокористувачів з неорганізованими стоками в м. Очаків. Зокрема, прокладено 141 м/п самопливної та 300 м/п напірної каналізації з подальшим врізанням в існуючу систему каналізації в м. Очаків, встановлено насосну станцію по вул. Приморський узвіз, 1, 1-2, 1-3. Об’єкт готується до введення в експлуатацію у 2017 році; 
1. Замінено обладнання в існуючій КНС Снігурівської центральної районної лікарні. Також, зведено монолітний армований резервуар з трьома біореакторами загальною площею 50,41 м2 потужністю 75 м/добу, зовнішні мережі каналізації та водопроводу очисних споруд автоматизовані програмним модулем. Стан виконання заходу -  90%; 
1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по заходу «Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка». Позитивний висновок експертизи у 2016 році не отримано;
1. Придбано технологічне, електротехнічне та сантехнічне обладнання по заходу «Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка»; 
1. Частково придбано установку «Biotal» для реконструкції системи водоочищення каналізаційних стічних вод за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42. Стан освоєння коштів 2016 року – 100%, залишковий обсяг фінансування  передбачений у бюджеті 2017 року;
1. По заходу з реконструкції господарсько-побутової каналізації по вул. Кірова та дощової каналізації по вул. М.Тореза у смт Доманівка виявилися необхідними змінення проектних рішень та коригування проектно-кошторисної документації.
1. Забезпечено діяльність 4 регіональних ландшафтних парків області («Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Приінгульський») з охорони території природно-заповідного фонду (збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів), еколого-освітньої та рекреаційної діяльності.
1. Розроблено проекти створення 4 територій та об`єктів природно-заповідного фонду, а саме: 3 ландшафтних заказників - «Новоодеські плавні», «Нижньобузький», «Лозноватка» та 1 орнітологічного заказника - «Веселинівські плавні», що дозволить в майбутньому (після затвердження проектів в установленому порядку) збільшити площу природно-заповідного фонду області на 3600 га (або на 0,14%, тобто - довести до показника 3,21%);
1. Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж 5 територій природно-заповідного фонду, а саме: 4 ландшафтних заказників - «Кам'яно-Костуватський», «Привільний», «Новопетрівські плавні», «Черталківський» та 1 ботанічної пам'ятки природи - «Громоклійська круча». Документація знаходиться в стадії погодження;
1. Виконані перші етапи заходів «Розробка схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області» та «Оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни», роботи продовжаться у 2017 році; 
1. У зв’язку з виниклою у процесі розробки землевпорядної документації зі встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» необхідністю коригування проекту його створення термін проведення  експертизи проекту землеустрою  перенесено на 2017 рік.
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