Звіт

про використання у 2015 році коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

Забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екологічних систем області здійснювалося шляхом виконання на території області природоохоронних програм та вирішення першочергових регіональних екологічних проблем відповідно до щорічних розподілів видатків обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний Фонд), затверджених відповідними рішеннями обласної ради. 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році проводилися за рахунок коштів Фонду (далі - Перелік), затверджено рішенням обласної ради від 16.01.15 № 3 зі змінами внесеними рішеннями від 16.04.2015 № 8 та від 30.07.2015 №6.

До Переліку увійшли заходи обласних природоохоронних програм, а саме: Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року, погоджені Координаційною радою при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 – 2015 роки  та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року. 

Загальний затверджений обсяг фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році склав 2641,141 тис. грн. (що на 6,9% більше попереднього року) та розподілений  по головних розпорядниках коштів, зокрема: 

- управлінню капітального будівництва облдержадміністрації – 1819,77 тис. грн. (більше на 89,8%);

- департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації – 378,871 тис. грн. (менше на 66,0%);

- управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 442,5 тис. грн. (більше на 11,8%).

За станом на 1 січня 2016 року фактично використано 1159,441 тис. грн. (у тому числі 19,723 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік), або 43,9 % від передбаченого обсягу коштів на поточний рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 відсутня. 

У розрізі головних розпорядників коштів:

· по управлінню капітального будівництва облдержадміністрації з передбачених за рахунок коштів обласного Фонду 1819,770 тис. грн. на виконання заходів з будівництва та реконструкції об’єктів щодо запобігання забрудненню водойм господарсько-побутовими стоками, виконання першочергових заходів на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства за станом на 1 січня 2016 року використано 364,103 тис. грн., або 20% від передбаченого обсягу коштів на 2015 рік, у тому числі 0,852 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік.

Недовикористання коштів через неможливість проведення додаткових робіт у зв’язку з відсутністю позитивного висновку експертизи на відкориговану проектно-кошторисну документацію.

· по департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації з передбачених за рахунок коштів обласного Фонду      378,871 тис. грн. на заходи  з розвитку об’єктів природно-заповідного фонду, збереження наявного розмаїття області за станом на 1 січня 2016 року використано 365,136  тис. грн., або  96,4% від передбаченого обсягу коштів, у тому числі 18,871 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік. 

- по управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації - на виконання заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів за рахунок коштів обласного Фонду передбачено 442,5 тис. грн., за станом на 1 січня 2016 року використано 430,202 тис. грн., або 97,2% від передбаченого обсягу коштів на 2015 рік. 

В цілому фінансовий ресурс обласного Фонду дозволив впровадити природоохоронні заходи щодо припинення негативного антропогенного впливу  на довкілля, зокрема: 

·  виконано переукладення існуючих залізобетонних труб діаметром 500 мм довжиною 110 м., улаштовано круглих збірних колодязів у кількості 25 шт., відкориговано проектно-кошторисну документацію в зв'язку з виникненням додаткових робіт по заходу «Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м.Снігурівка»; 

·  відкориговано проектно-кошторисну документацію по заходу «Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка "Теремок" та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка»;

· забезпечено діяльність 4 регіональних ландшафтних парків області ("Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський") з охорони території природно-заповідного фонду;

· здійснено еколого-експертну оцінку ситуації, що дозволяє визначити фактичний рівень забруднення залишками пестицидів контейнерів, які використовувались для зберігання непридатних засобів хімічного захисту рослин в Первомайському районі Миколаївської області,  рівень потенційної небезпеки для довкілля та визначення можливих напрямків їх подальшого використання або утилізації; 

· розроблено проект землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" на місцевості. У 2016 році Проект потребує проведення державної землевпорядної експертизи; 

· розроблено 3 проекти створення об’єктів  природно-заповідного фонду ландшафтних заказників місцевого значення: "Христофорівські плавні" і "Новобірзулівський" в межах території Баштанського району Миколаївської області та "Зайчівська балка" в межах території Коларівської сільської ради Жовтневого району Миколаївської області.

Крім того погашено кредиторську заборгованість, яка утворилася на 01.01.2015 року по заходам капітального будівництва та видаткам регіональних ландшафтних парків.  

_________________

