
Додаток 2

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно за І квартал 2023 року

	Номер та найменування цілі регіональної стратегії
	Назва програми регіональ- ного
розвитку, що реалізується в рамках плану заходів
	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частина регіону)
	Строк реалізації проєкту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
	Сума вибраних коштів у звітному періоді
	Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів
	Індикатори (показники) результативності виконнаня плану заходів
	Стан виконная плану заходів проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	планований
	фактичний
	
	з початку реалізації
проєкту
	за звітний період
	планована
	фактична
	планована
	фактична
	найменування індикатора (показника)
	одиниця виміру
	прогнозоване
значення
	фактичне значення
	відхилення (+.-)
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	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області
	Миколаївська область 
Вознесенський район Южноукраїнська міська територіальна громада
	2020-2023
	
	Державний,  місцевий
бюджети
	39342,1

	33722,5
	51786,7
	33722,5
	55906,3

	47768,214
	Відновлення дорожньої інфраструктури

влаштування дощової каналізації;

заміна бордюрів;

влаштування нової розмітки
	м2



пог.м



м


м
	253740,2



400



54052


550



	232642,4


400



48963


450
	 -21097,8



-



- 5089


-100
	92,2)
	-
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	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1. Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Проєктування, будівництво, утримання, ремонт, реконструкція мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд
	Миколаївська область
	2021-2022
	2021
	Державний, обласний та місцеві
бюджети
	238344,31
	238344,31
	63000,00
	51032,72
	63000,00
	51032,72
	Площа
дорожнього покриття
	п.м.
	-
	-
	-
	По 3 об’єктам будівництва у 4 кварталі 2021 року розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво мостових переходів, які знаходяться в аварійному стані (замість понтонних переправ). Укладено договори по будівництву 3-х стаціонарних мостів замість понтонних. Розпочаті підготовчі роботи по будівництву мостів та монтаж балок основного переходу. По 2 об’єктам розпочинається робота з проєктування кошторисної документації. Виконувались роботи з розчистки водопропускних труб для забезпечення якісного водовідводу - 15 об’єктів
	-

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструктур и області
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Реконструкція, модернізація та відновлення роботи КП
«Миколаївський міжнародний аеропорт»
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	4286,455
	0,00
	4286,455
	0,00
	Кількість пасажирів на рік
	осіб
	0
	0
	0
	Виконано(кошти направлено до КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської міської ради
	-

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструктур и області
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	51524,400
	30883,660
	51524,400
	30883,660
	км
	км
	5
	3
	2
	Частково виконано
	Утримання автодоріг частково виконано у зв’язку з військовою агресією рф та воєнним станом в країні
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	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розвиток
об’єктів портової інфраструктури: елеваторів, перевантажуваль них баз, мультимодальни х логістичних центрів (інвестиційний проєкт)
	Миколаївська область
	2018-2023
	-
	Власні кошти підприємств
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	База з накопичення сільгосппроду кції та
відвантаження на морські
судна
	од.
	1
	1
	0
	Реалізовано проєкт будівництва
«Будівництво бази з накопичення сільгосппродукції та відвантаження на морські судна через причал № 4, розташованої за адресою: м.
Миколаїв, вул. Айвазовського, 14». ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» побудовано 24 силоси, а також два склади підлогового зберігання на 90 тис. тонн кожний. Термінал здатний обробити до 200 вагонів та 400 вантажних автомобілів на добу. Об'єкт введено в експлуатацію у 2018-2021 рр. (I-III черги будівництва). Будівництво виконано на 95%
	Пошук джерел фінансування
*Інформацію щодо суми договорів, вибраних коштів не наведено, оскільки є конфіденційною

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розширення мережі майданчиків та сухого порту для відстою великовагових транспортних засобів із
об’єктами сервісу
	Миколаївська область
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Підготовчі заходи

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Сприяння створенню та розбудові
індустріальних парків
	Миколаївська область
	2021 - 2023
	-
	Державний,обласний та місцевий бюджети, кошти інвесторів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Промислово- індустріаль- ний парк
	од.
	1
	0
	-1
	У звітному періоді, враховуючи збройну агресію російської федерації  проведено роботу щодо збору інформації про актуальність реалізації запланованих проєктів створення індустріальних парків в регіоні. П’ять територіальних громад мають намір створити індустріальний пар за умови залучення коштів інвесторів
	Збройна агресія російської федерації, як наслідок ризики для інвесторів, без залучення яких громади не можуть реалізувати такий великий інвестиційний проєкт
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	19
	20

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розвиток енергокомплек- су Миколаївської області, у тому числі за рахунок збільшення частки альтернативної енергетики
	Миколаївська область
м. Южноукраїнськ
(завершення будівництва Ташлицької ГАЕС (інвестиційний))
	1980-2025
	1980-2025
	Власні кошти 
	3 868 164,00
	71 464,00
	1 673 888,00
	269 240,00
	14 254 385.00
	5 217 249.00
	Потужністьу турбінному режимі
Потужність в насосному режимі
	МВт
	906



1 266
	453



633
	453



633
	34,7%.
	Організація та проведення на галузевому рівні робіт з вибору типу реакторної технології (енергоблоку)

	
	
	
	Миколаївськаобласть
м. Южноукраїнськ
(будівництво нового (заміщуючого) енергоблоку Южно-Української АЕС)
	2023-2030
	2023-2030
	Державний бюджет, власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Потужність 1000 МВт
	МВт
	-
	-
	-
	-
	

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої
	Будівництво, реконструкція, технічне та технологічне оновлення
	Первомайський
район
	2021 - 2023
	2023
	Власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190735,00
	Реконструкція ЦМК МТФ,
доїльної зали
	од.
	1
	1
	0
	100%
	



	реального
сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	економіки
	тваринницьких,
птахівничих комплексів і заводів (цехів) з переробки
продукції (інвестиційний проєкт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Будівництво свиновідгодіве льної ферми
	од.
	1
	1
	0
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поголів’я  ремонтного молодняка ВРХ 
	гол
	2966
	
	-2966
	0
	

	
	
	
	Баштанський
	2022-2023
	2023
	Власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Поголів’я яйценосних порід курей
	гол
	350000
	
	-350000
	0

	Відсутність джерел фінансування

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального 
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розбудова
інфраструктури овоче-, плодово сховищ та цехів з переробки овочів і фруктів шляхом 
	Баштанський район
	2021-2023
	2023
	Власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Установка лінії сортування плодової продукції
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування, пошук інвестора
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	5
	6
	7
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	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
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	19
	20

	сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	
	замороження, сушіння (в`ялення), консервування та інше (інвестиційний проєкт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка лінії з виробництва соків з м’якоттю 
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування, пошук інвестора

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструктур и області
	1. Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Сприяння
будівництву, реконструкції та модернізації систем зрошення Миколаївщини
	Миколаївський район та Вознесенський райони
	2021 - 2023
	2023
	Державний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Розширення площ зрошення
	га
	20,7
	0
	-20,7
	0%
	Відсутність бюджетного фінансування



	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1. Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Сприяння створенню та розвитку агрокластерів і
сільськогосподар ських кооперативів
	Баштанський район
	2021 - 2023
	2023
	Власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Створення СОК
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність бюджетного фінансування.

	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Сприяння розвитку галузі бджільництва регіону
	Миколаївський район
	2021 - 2023
	2023
	ДФРР,
обласний бюджет,
інші джерела
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Створення центру племінного  й індустріального 
бджільництва, оздоровчого рекреаційного апіцентру
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування, пошук інвестора
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	1.1. Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки, розвиток
інфраструк- тури області
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки( Розвиток енергокомплексу Миколаївської області, у т.ч. за рахунок частки альтернативної енергетики)
	Миколаївська область, в межах Ьерезанської ТГ, Мішково-Погорілівської ТГ
	2021 - 2023
	2023
	Інвестиційні кошти
	Інформація щодо вартості є комерційною таємницею
	Інформація щодо вартості є комерційною таємницею
	Інформація щодо вартості є комерційною таємницею
	Інформація щодо вартості є комерційною таємницею
	Інформація щодо вартості є комерційною таємницею
	Інформація щодо вартості є комерційною таємницею
	потужність
	МВт
	114,2
	114,2
	0
	У І квартал 2023 року реалізовано 21 проєкт, що становить 100%
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області.

	1.2. Розвиток міжнародного співробіт- ництва
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Популяризація економічного потенціалу регіону за кордоном
	Миколаївська область
	2021-2023
	2021
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	100,00
	Обсяг експорту товарів та послуг
	% до поперед нього року
	106,0
(на 2023 рік)
	38,9
	-
	Індикатором виконання проєкту є обсяг експорту товарів та послуг у відсотках до попереднього року. 
У січні-лютому 2023 року обсяг експорту товарів області становив    218,3  млн дол. США, або 38,9%  до відповідного періоду попереднього року.
	Повноцінна 
реалізація проєкту
ускладнюється зменшенням показників зовнішньої торгівлі, призупиненням роботи основних бюджетоутворюючих та експорт орієнтованих підприємств регіону, масовим порушенням ланцюгів економічної діяльності, руйнуванням господарської інфраструктури та відтоком робочої сили в інші області або закордон

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



	1.2.Розвиток міжнародного співробіт- ництва
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розвиток зовнішньекономі чного
співробітництва
	Миколаївська область
	2021-2023
	2021-2022
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	* Результативність реалізації проєкту визначити неможливо у зв’язку із
відсутністю проведених заходів протягом звітного періоду.
	Повноцінна 
реалізація проєкту 
ускладнюється зменшенням показників зовнішньої торгівлі, призупиненням роботи основних бюджетоутворюючих та експорт орієнтованих підприємств регіону, масовим порушенням ланцюгів економічної діяльності, руйнуванням господарської інфраструктури та відтоком робочої сили в інші області або закордон.

	1.3. Створення умов для
пріоритетного розвитку малого та середнього підприєм- ництва
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Створення умов для підтримки розвитку підприємства, зокрема за рахунок створення мережі центрів розвитку підприємництва, бізнес-
інкубаторів, агенцій розвитку тощо
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет,
власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Проведення круглих столів Створення Центру інституційної підтримки підприєм- ництва
	кіль- кість
	0
	0
	0
	Робота не проводились у зв’язку  з введенням воєнного стану в Україні та постійними  обстрілами  територій області
	Умови обмежень пов’язані через збройну агресію рф
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.3. Створення умов для
пріоритетного розвитку малого та середнього підприєм- ництва
	1.Стійке економічне зростання багато               галузевої економіки
	Фінансова підтримка
суб’єктів малого та середнього
бізнесу шляхом компенсації
відшкодування відсоткових ставок за
кредитами
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Створення нових робочих місць
	кіль- кість
	0
	0
	0
	Робота не проводились у зв’язку  з введенням воєнного стану в Україні та постійними  обстрілами  територій області
	Умови обмежень пов’язані через збройну агресію рф

	1.3. Створення умов для
пріоритетного розвитку малого та середнього підприєм- ництва
	1.Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Створення умов для підтримки розвитку підприємництва Миколаївщини
	Миколаївська область
	2019-2023
	2023
	Обласний бюджет
	176,70
	14,90
	15,00
	14,90
	535,50
	181,70
	Кількісь укладених договорів купівлі- продажу
	шт.
	2
	0
	-2
	Договори купівлі-продажу майна у  2023 році не укладалися. Вживалися заходи по підготовці об’єктів до приватизації. Укладання догорів заплановано у наступному звітному періоді 
 
	Відсутні



	1.4.Розвиток туристичної та курортної індустрії
	1.Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Створення інституцій підтримки розвитку туризму та
популяризація туристичного потенціалу
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Бюджети всіх рівнів, інші кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Туристично- інформацій- ний центр
	шт
	2
	0
	-2
	
	Підготовлено зміни допроєкту візуальної реалізації, 2  схем розміщення тимчасових споруд для створення туристично-сервісних зон в туристичних локаціях Миколаївщини

	1.4.Розвиток туристичної та курортної індустрії
	1.Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Туристичні магніти Миколаївщини
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Місцеві бюджети
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Фестиваль
	шт
	0
	0
	0
	Не проводився
	Проведення зазначених заходів не заплановано через обмеження внаслідок дії воєнного стану через збройну агресію рф та відсутність фінансування 
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	14
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	1.4.Розвиток туристичної та курортної індустрії
	1.Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Підтримка розвитку сільського
(зеленного) туризму
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Бюджети всіх рівнів, інші кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Рекреаційно- інформацій-ні центри
	од.
	3

	0

	-3

	Проводиться розробка ПКД

	Відсутні кошти


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Інформацій-ні дорожні знаки

	
	50
	0
	-50
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аншлаги та інформщити
	
	55
	0
	-55
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Велодоріжки 
	
	20
	2
	-18
	Створено 2 велодоріжки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Місця тимчасового відпочинку
	
	20
	0
	-20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кемпінги
	
	10
	0
	- 10
	
	

	1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії
	1.Стійке економічне зростання багато- галузевої економіки
	Розвиток туристичної
інфраструктури та сфер послуг вздовж туристичних маршрутів і шляхів активного туризму
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Місцевий бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мережа туристично- екскурсійних маршрутів
	шт
	1
	1
	0
	Створено
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-інформацій-ні стенди,
білборди, вказівники
	
	50
	0
	-50
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-об’єкт туристичної інфраструк- тури та
туристич-ного показу
	
	1
	0
	-1
	Обласною радою погоджено клопотання Коблівської с/р щодо оголошення природних територій Коблівської с/р курортними територіями
місцевого значення Мигівською с/р розробляється проєкт
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-під’їзди та стоянки поблизу
об’єктів
історико- культурної спадщини, територій природно- заповідного та державного
лісового
	
	5
	0
	-5
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.4.Розвиток туристичної та курортної індустрії
	1.Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Розбудова курортних та розвиток рекреаційно- туристичних територій
області з використанням природних
лікувальних ресурсів
	Миколаївська область
	2021
	2021-2023
	Бюджети всіх рівнів, інші кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість туристів, що відвідують Миколаївсь-ку область
	тис. осіб
	1 500
	80
	1 420
	Не виконано
	Зменшення кількості туристів відбувається через обмеження внаслідок дії воєнного стану через збройну агресію рф та бойові дії на території області

	1.4.Розвиток туристичної      та курортної індустрії
	1.Стійке економічне зростання
багатогалузе вої
економіки
	Створення туристичного маршруту
	Єланецька ТГ
	2021-2023
	
	Державний фонд регіонального розвитку
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	Робота не проводилась у зв’язку з відсутністю фінансування
	Відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку, державного, обласного та місцевого бюджету.

	
	
	
	
	
	
	Державний,обласний та місцеві бюджети
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2.Висока якість життя
людини
	Модернізація, реконструкція та розвиток
освітнього середовища в закладах освіти Миколаївської області
	Миколаївська область
	2021 - 2023
	У процесі реалізації
	Бюджети всіх рівнів
	66991,00
	48093,00
	32907,61
	28411,90
	67455,01
	57854,13
	Нове
будівництво
	од.
	3
	0
	-3
	0%
	Відсутнє
фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Будівельна потужність (S забудов), 2 технічні
завдання
	кв.м
	4189,4
	2652,8
	-1536,6
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструкція
	од.
	7
	0
	-7
	По 2 проектам ведуться роботи: реконструкція та
ремонт будівлі Коблівського ЗДО «Сонечко», реконструкція ДНЗ
«Малятко» с.Синюхин Брід, Первомайського району
	Відсутнє
фінансування, необхідне коригування ПКД

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Капітальний ремонт
	од.
	9
	0
	-9
	По 1 з 9 техн.завдань ведуться роботи по капітальному ремонту Арбузинської ЗОШ №2, об’єкт вводиться в
експлуатацію
	Відсутнє
фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведення уроків
фізичного
виховання
	од.

	135

	0

	-135

	1,5%**попередні  роки

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Збільшення кількості гуртків
	од.
	45
	0
	-45
	-
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	Миколаївська область (Капітальний ремонт та
утеплення фасаду будівлі
навчального корпусу Вищого училища фізичної культури
Миколаївської обласної ради
вул. Чигрина,41 м. Миколаєва)
	2021
	-
	
	9781,59
	0,00
	0,00
	0,00
	9781,59
	5781,586
	Будівельна потужність
	м²
	3030
	1818
	-1212
	59,2%
	Потрібно коригування ПКД, у 2019-2022
роках роботи не проводилися через відсутність
фінансування

	
	
	
	м.Вознесенськ (Будівництво
спортивного залу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 з прибудовою харчоблоку )

	2018
	Не визначено
	
	24599,59
	0,00
	0,00
	0,00
	24599,59
	20720,54
	Будівельна потужність
	м²
	1159,4
	834,75
	-324,6
	Побудовано спортивний зал –    І черга введена в експлуатацію, ІІ черга – харчоблок- виконано загальнобудівельні роботи,
улаштування фундаменту, зведення стін
	Необхідно коригування ПКД, об’єкт потребує
подальшої добудови

	
	
	
	Миколаївська область(Реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи інтернату №3 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по вул..1 Слобідська 74 в м.Миколаєві)
	2020
	
	ДФРР, кошти обласного бюджету
	-


	-
	
	
	54324,687

	27530,938

	Покращення умов існуючих учбових місць у закладах освіти

	місць
	297
	297
	0
	Будівельна готовність 50%

	Відсутність фінансування


	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2.Висока
якість життя людини
	Оптимізація та формування мережі закладів дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно- технічної) освіти в умовах реформування та децентралізації. Створення опорних шкіл та мережі старшої профільної школи
	Миколаївська область
	2021-2023
	
	Місцевий бюджет,
державний бюджет
	58,186
	39798,00
35095,50
	0
	0
	74951,186
	74951,186
	Кількість обладнання
	шт.(автобус)

шт.(ноутбук)
	20

2036
	20

2036
	0

0
	Закупівлі проведено в межах кошторисних призначень
	Реалізація проекту продовжується

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нове
Будівництво
н.п.п 2.1.1.44
	од.
	1
	0
	-1
	Виготовлено ПКД отримано експертний звіт
	Відсутнє
фінансування,збройна агресія рф

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Капітальний ремонт

	од.
	1
	0
	-1
	-
	Відсутнє
фінансування,
 збройна агресія рф

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реконструк- ція
	од.
	1
	0
	-1
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поповнення матеріально- технічної бази


	од.
	2
	0
	-2
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Збільшення уроків
фізичного
виховання
	од.
	90
	0
	-90
	4,5%**попередні роки(н.п.п 2.1.1.24)
	Відсутнє
фінансування,збройна агресія рф

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Відкриття більшої
кількості
гуртків
	од.
	40
	0
	-40
	-
	Відсутнє
фінансування,збройна агресія рф

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Збільшення спортивних змагань

	од.
	20
	0
	-20
	-
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	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2.Висока
якість життя людини
	Модернізація, реконструкція та розвиток
освітнього середовища в закладах освіти Миколаївської області
	м. Вознесенськ (Будівництво спорт.залу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 з прибудовою по вул. Шевченка, 14,(ІІ черга-їдальня)






	2018
	Не визначено
	-
	24599,591
	
	
	
	24599,591

	20720,54

	Будівельна потужність
	м²
	Sзаб 1159,38м²
	Sзаб    834,753м²
	-324,63 м²
	Побудовано спортивний зал-І черга веедена в експлуатацію, ІІ черга-харчоблок-виконано загально будівельні роботи, улаштування фундаменту,звідення стін.
	Необхідне коригування ПКД, об’єкт потребує подальшої добудови.

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється



	2.Висока
якість життя людини
	Інклюзивна освіта - рівний
доступ до якісної освіти дітям з особливими
освітніми потребами
	Миколаївська область
	2021-2023
	У прцесі реалізації
	Бюджети всіх рівнів
	5104,4
	5104,4
	5104,4
	5104,4
	5104,4
	5104,4
	Покращення умов існуючих учбових місць у закладах освіти

	місць
	297
	0
	-297
	Будівельна готовність 50%  попередні роки
	Відсутнє
фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Переплану- вання будівлі під ДНЗ

	місць
	142
	0
	-142
	1,7%  попередні роки
	Відсутнє
фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Створення додаткових
робочих місць


	місць
	38
	0
	-38
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Спеціальні освітні послуги

	шт
	25
	0
	-25
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Придбане корекційне обладнання

	компл.
	52
	52
	0
	Виконано згідно заявок на 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Професійно- практична підготовка педагогічних працівників та залучення фахівців для роботи в
сільській
місцевості (у т.ч. молодих спеціалістів)
	Миколаївська область
	2021-2025
	У прцесі реалізації
	Обласний
бюджет, інші джерела
	
	
	90,00
	90,00
	238,50
	180,00
	Участь випускників ЗЗСО,
здобувачів професійної (професійно- технічної) освіти
	кіль- кість
	500
	0
	-500
	-
	Відсутнє
фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Участь
здобувачів фахової передвищої, професійної (професійно- технічної) освіти та молодих науковців
	кіль- кість
	9
	9
	0
	Виконано
	-



	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Інноваційний кластер
"Регіональний інноваційний хаб"
	Південний регіон України
	2021-2023
	2021-2023
	Державний бюджет
	1170,30
	1170,30
	1170,30
	1086,52
	1170,30
	1086,52
	Створення стартап проєктів
	кіль- кість
	10
	10
	0
	Створено 10 стартап проєктів, які будуть залучені до міжнародних та національних проєктів та конкурсів. На порталі
https://rinnohub.org протягом року розміщується актуальна інформація щодо можливостей кластеру
	Фінансування проєкту розпочалось у вересні 2021 року

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Проведення регіональних та всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, підтримка талановитих учнів, студентів
та молоді області








	Миколаївська область
	2021-2025
	У прцесі реалізації
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	Участь
здобувачів фахової
передвищої та професійної (професійно- технічної) освіти
	кіль- кість
	15
	15
	0
	Виконано частково (проведено регіональні та всеукраїнські конкурси за рахунок залучених коштів)
	Відсутнє
фінансування. Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.1.Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Інно Генератор
	Південний регіон України
	2021-2023
	2021-2023
	Грантові програми
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Проведення заходів спрямованих на посилення
інноваційного мислення серед
учасників та генерації
інноваційних проєктів
	кіль- кість
	3
	6
	+3
	У 2021 році проведено 6 заходів «Дискусійного
клубу». Проводяться заняття для студентів та молоді з експериментального навчального курсу «3D-друк та прототипування», а також з формування інноваційних стартап ідей
	-



	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Підтримка реалізації проєкту "Українська академія
лідерства"
	Миколаївська область
	2021-2027
	2021-2027
	Обласний бюджет
	
-
	
-
	-
	-
	-
	-
	Кількість учасників
	од.
	-
	-
	-
	-
	Відсутність фінансування

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Виконання програми "Молодіжний працівник"
	Миколаївська область
	2021-2027
	2021-2027
	Обласний бюджет
	-
-
-
-

	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість молодіжних працівників, що пройшли навчання
	од.
	0

	0
	0
	
	Виконання заплановано на 4 квартал 2023року

	2.1.Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Реалізація Національного проєкту
мобільності молоді
	Миколаївська область
	2021-2027
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Відсутність фінансування

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Створення та розбудова
діяльності мережі молодіжних центрів
Миколаївської області
	Миколаївська область
	2021-2027
	2021-2027
	Інші місцеві бюджети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість створениних молодіжних центрів
	од.
	-
	-
	-
	
	Відсутність фінансування
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
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	19
	20

	2.1.
Підготовка населення до життя та
діяльності в умовах економіки, що змінюється
	2. Висока якість життя людини
	Забезпечення функціонування молодіжних центрів
	Миколаївська область
	2021-2027
	2021-2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Відсутність фінансування



	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Забезпечення та створення умов для надання
якісних медичних
послуг, в тому числі шляхом розвитку телемедицини
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Державний, місцеві
бюджети, власні кошти та інші
джерела, не заборонені чинним законодавств ом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Забезпеченість населення лікарями

	На 10 тис. населення 
	23,5
	23,1
	-0,4
	В зв’язку з прийняттям Постанови КМУ від 28 лютого 2023 року № 174 змінено систему формування та функціонування госпітальних округів та госпітальних кластерів. Відповідно до п.5 зазначеної  Постанови « Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській обласним державним адміністраціям, Севастопольській міській державній адміністрації подати для погодження Міністерством охорони здоров’я пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проекти планів розвитку госпітальних округів протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану». 
Зазначеною постановою передбачено формування оновленої спроможної мережі, під час формування якої і буде проводитися оцінка стану надання первинної медичної допомоги з метою визначення спроможних закладів.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Надання первинної медичної допомоги населенню в межах пакету медичних гарантій, укладання декларацій з сімейними лікарями
	Охоплення населення, %
	78,0
	79,6
	+1,6
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток мережі та
вдосконалення матеріально- технічної бази екстреної (швидкої)
медичної допомоги
	Миколаївська область
	2021 - 2023
	2021
	Державний, місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела, не заборонені чинним законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	У зв’язку з відсутністю асигнувань проєкти не реалізовувались
	Відсутність асигнувань не
дозволяє розпочати реалізацію проєктів

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2.Висока
якість життя людини
	Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт закладів охорони
здоров’я Миколаївської області
	Миколаївська область
	2021-2023
	2021
	Державний, місцевий бюджети
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	У зв’язку з відсутністю асигнувань проєкти не реалізовувались
	Відсутність асигнувань не
дозволяє розпочати реалізацію проєктів

	
	
	
	Очисні споруди інфекційного відділення КНП"Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради

	2021-2023
	
	
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	якісні санітарні умови отримання медичних послуг (на добу)

нові робочі місця

економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв в лікарні
	осіб







од.



тис.грн

	100







3



-20,0

	0







-



-
	-100







-3



20
	-
	Обмеженість коштів в Южноукраїнській міський територіальній громаді. Проєкт не реалізовано у зв’язку початком повномасштабного вторгнення росії на території України
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2.Висока
якість життя людини
	Розвиток паліативної допомоги
	Миколаївська область
	2021 - 2023
	2021
	Державний, місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела, не заборонені чинним законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	У зв’язку з відсутністю асигнувань проєкти не реалізовувались
	Відсутність асигнувань не
дозволяє розпочати реалізацію проєктів

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Поліпшення кадрового забезпечення
галузі охорони здоров’я, в тому числі в сільській місцевості із залученням молодих спеціалістів
	Миколаївська область
	2021 - 2023
	2021
	Державний, місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела, не заборонені чинним законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	У зв’язку з відсутністю асигнувань проєкти не реалізовувались
	Відсутність асигнувань не
дозволяє розпочати реалізацію проєктів

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2.Висока
якість життя людини
	Розвиток спортивної
інфраструктури
	Миколаївська область
	2021-2027
	2023
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Будівельна потужність
	кв.м.
	-
	-
	-
	
	Відсутність фінансування




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.2. Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток мережі "Ветеранських просторів" та створення
мобільного офісу (ветераномобіль) для надання послуг учасникам
бойових дій(Надання фінансової підтримки установам, що надають підтримку учасникам бойових дій, сприяють їх соціальній адаптації, психологічній реабілітації)
	Миколаївська область
	2023
	2031
	Обласний бюджет
	
1750,00
	
0,00
	1750,00
	0,00
	1750,00
	0,00
	Кількість осіб, що отримали відповідні послуги	з
фінансової підтримки
	осіб
	0
	0
	0
	Заходами Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно, що затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 22,  передбачено надання фінансової підтримки ГО « Асоціація учасників та інвалідів АТО», Миколаївській обласній спілці воїнів-інтернаціоналістів та запасу – територіального відділення Української спілки ветеранів Афганістану Миколаївській обласній організації ветеранів України, ГО "Миколаївська обласна Асоціація ветеранів Афганістану та  АТО».,
	Кошти у 2023 році будуть розподілені між громадськими  організаціями за результатами конкурсу

	
	
	Створення мобільного офісу (ветераномобіль) для надання послуг учасниками бойових дій
	
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
Відповідно до заходів міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60
профінансовано функціонування
Миколаївського міського центру підтримки
внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО
	
 Кошти на зазначеній захід в обласному бюджеті не передбачено на 2023 рік
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	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток або відкриття власної справи внутрішньо переміщеними особами
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	
1000,00
	
0,00
	
1000,00
	
0,00
	
1000,00
	
0,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що отримали
одноразову
безповоротну допомогу з обласного
бюджету на відкриття або розвиток
власної справи
	осіб
	20
	0
	0
	Надання на конкурсній основі одноразової допомоги для відкриття або розвитку власної справи внутрішньо переміщеним особам
передбачено Комплексною програмою соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно. 

	Фінансування з обласного бюджету на реалізацію зазначеного проєкту на              2023 рік буде відбуватися за результатами конкурсного відбору

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток та відкриття
власної справи учасниками антитерористичн ої операції
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	
0,00
	
0,00
	1000,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	Кількість учасників антитерорис- тичної операції, що отримали
одноразову
безповорот-ну допомогу з
обласного бюджету на
відкриття або розвиток власної справи
	осіб
	20
	0
	0
	Надання на конкурсній основі одноразової допомоги для відкриття або розвитку власної справи внутрішньо переміщеним особам
передбачено Комплексною програмою соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно. 

	Фінансування з обласного бюджету на реалізацію зазначеного проєкту на              2023 рік буде відбуватися за результатами конкурсного відбору
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	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Створення та розвиток мережі спеціалізованих послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	
9226,10
	
1392,00
	9226,10
	1392,00
	9226,10
	1392,00
	Кількість спеціалізова- них служб підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі
	од.
	24
	24
	0
	Заходами Соціальної  комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки, що затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2021 № 24, передбачено забезпечення фінансування обласного центру соціально-психологічної допомоги та притулку для осіб, що постраждали від домашнього насильства. Станом на 01.04.2023 надано 1895 послуг для осіб, що постраждали від домашнього насильства
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кількість осіб, що отримали відповідні послуги
	осіб
	2000
	205
	-1795
	
	

	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Забезпечення житлом громадян та
членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, в тому числі ветеранів війни,
внутрішньо переміщених осіб,
багатодітних сімей, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи тощо
*
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	
10000,00
	0,00
	
10000,00
	0,00
	
10000,00
	0,00
	Кількість осіб, що отримали житло
	осіб
	20
	0
	0
	Заходами Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно, що затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 22,  передбачено придбання житла для окремих категорій громадян на умовах співфінансування (50% з обласного бюджету , 50% з відповідного місцевого бюджету).
	Станом на 01.04.2023 територіальні громади області не визначились із співфінансуванням для участі у зазначеному проекті
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	2.2.
Соціальна реабілітація та соціальна допомога
	2. Висока якість життя людини
	Оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах окремих пільгових категорій
	Миколаївська область
	2021 
	2021
	Обласний бюджет
	
8000,00
	
0,00
	8000,00
	0,00
	8000,00
	0,00
	Кількість дітей, що отримали послуги з
оздоровлен-ня та відпочинку
	осіб
	1428
	0
	0
	Заходами Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно, що затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 22  передбачена закупівля послуг з оздоровлення та відпочинку окремих пільгових категорій.
Станом на 01.04.2023,  проводиться підготовча процедура щодо
проведення тендеру на придбання послуг з оздоровлення та відпочинку для окремих пільгових категорій.

	-



	2.2.
Збільшення тривалості життя людини
	2. Висока якість життя людини
	Оздоровлення та відпочинок дітей
	Миколаївська область
	2021
	2021
	Обласний бюджет
	
10000,00
	
0,00
	10000,00
	0,00
	10000,00
	0,00
	Кількість дітей, що отримали послуги з
оздоровлення та відпочинку
	осіб
	907
	0

	0
	Заходами Обласної  програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 № 14 (зі змінами)  передбачена закупівля послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за кошти обласного бюджету.
Станом на 01.04.2021,  проводиться підготовча процедура щодо
проведення тендеру на придбання послуг з оздоровлення дітей 
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	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
артезіанських свердловин, очисних споруд, інженерних мереж
водопостачання та водовідведення
	м. Миколаїв, населені пункти територіальних громад області
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, ЄІБ
	
281549,50
	
7038,70
	7038,70
	17038,70
	281549,50
	281549,50
	Продуктив- ність
	од.
	8
	8
	0
	Заплановано до реалізації у            І кварталі 2023 року    8 проєктів, які реалізовано на 100%
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	
	
	
	Заклади дошкільної, загальної, середньої освіти, заклади охорони здоров’я , сільські населені пункти 
	
	
	Державний бюджет,
місцеві бюджети
	
504,54
	
0
	0
	0
	199,7
	199,7
	
	од.
	86
	86
	0
	У І кварталі 2023 року впроваджено 86 колективні установки доочистки питної води, 100%
	

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Будівництво,реконструкція,капітальний ремонт
Артезіанських свердловин,очисних споруд, інженерних мереж
водопостачання
	Миколаївська область,Казанківській район,  село Володимирівка 


	2021-2023
	2023
	місцевий
бюджет
	
0
	0
	0
	0
	0
	0
	Протяжність нових водопровідних мереж
	км
	24,9
	10,4
(незавершеного будівництва)
	
	1 пусковий 2,4 км виконано, 
2 пусковий 8 км незавершеного будівництва, 
3- пусковий не розпочинали
	Недостатність фінансування

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Оновлення рухомого складу спеціалізованої техніки та обладнання
	Миколаївська область  Миколаївська міська ТГ, Первомайська ТГ
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві бюджети
	28524,36
	7377,96
	7377,96
	7377,96
	28524,36
	28524,36
	Продуктив- ність
	од.
	2
		2
		0
	У І кварталі 2023 року реалізовано 2 проєкта, 100%
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	1
	2
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	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Відшкодування з місцевих бюджетів
та державного бюджету (у разі
включення видатків до державного
бюджету на відповідний рік) різниці
в тарифах з постачання теплової
енергії та централізованого
водопостачання і водовідведення
населенню, бюджетним установам
	Миколаївська область Веселинівська селищна рада
	2021-2023
	І кв. 2023
	Бюджет Веселинівської селищної ради
	-

	-
	184200,00
	184200,00
	736828,00
	184200,00
	Питомі видатки місцевих бюджетів на утримання житлово-комунального господарства в розрахунку на 1 особу,грн../1 особу
	грн..
	27,16
	27,16
	-
	Згідно плану
	-

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Забезпечення системного
спрямування видатків місцевих
бюджетів на утримання і розвиток житлово-комунального
господарства, фінансову підтримку

підприємств комунального
господарства для реалізації заходів з
енергомодернізації та оновлення
основних фондів, забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати,
погашення заборгованості за
енергоносії, по кредитах та за
покупні послуги інших суб’єктів 
( Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства               с. Новосвітлівка та с.Ставки)(Внески до статутних капіталів) 
	Миколаївська область Веселинівська селищна рада
	2021-2023
	І кв. 2023
	Бюджет Веселинівської селищної ради
	-
	-
	112500,00
	112405,00

	450000,00

	112405,00

	Питомі видатки місцевих бюджетів на утримання житлово-комунального господарства в розрахунку на 1 особу,грн../1 особу
	грн.
	78,67
	78,60
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	52000,00


	52000,00
	52000,00


	52000,00

	Питомі видатки місцевих бюджетів на утримання житлово-комунального господарства в розрахунку на 1 особу,грн../1 особу
	грн..
	17,20
	17,20
	-
	Згідно плану
	

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Стимулювання заходів підвищення енергоефектив- ності та
енергозбереженн я в комунальній теплоенергетиці та на об'єктах енергетики
	ОКП
Миколаївоблтепл оенерго                     м. Миколаїв
	2021-2023
	2023
	МБРР, ФЧТ
	
163143,97
	
0,00
	0,00
	0,00
	163143,97
	163143,97
	Продуктив- ність
	од.
	1
	0
	1
	У 2023 році на реалізацію проектів кошти не виділялись
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Реалізація проєктів з енергоефектив- ності в
бюджетній сфері
	Заклади
дошкільної, загальної
середньої освіти, заклади охорони здоров'я, заклади соціальної сфери
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, кошти
інвесторів
	
107232,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	107232,00
	107232,00
	Продуктив- ність
	од.
	0
	0
	0
	У 2023 році на реалізацію проектів кошти не виділялись
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області
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	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Підтримка проєктів з енергефективнос ті у житловому фонді, в тому числі за рахунок часткового
відшкодування кредитів на заходи з енергозбереження, які залучені ОСББ, ЖБК
	м. Миколаїв
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети
	
8627,558
	
774,058
	774,058
	774,058
	7853,5
	7853,5
	Продуктив- ність
	од.
	5
	5
	0
	У І кварталі 2023 року реалізовано 5 проєктів, 100%
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Реконструкція тепломагістралі ПрАТ
"Миколаївська ТЕЦ" на ділянці
від ТК-15 до ТК- 24 по вул.
Московська в  м. Миколаєві
	м. Миколаїв, ПрАТ
«Миколаївська ТЕЦ»
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцевий бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Продуктив- ність
	од.
	1
	0
	-1
	Заплановано до реалізації у 2023 році один проєкт. На реалізацію проєкту у             2023 році кошти не виділялись
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області
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	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Розширення мережі центрів з надання
адміністративни х послуг із використанням електронних технологій
	Миколаївська область Баштанська міська рада
	2021
	2023
	Субвенція з Державного бюджету
місцевим бюджетам
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Центр надання адміністра- тивних послуг
	од.
	0
	0
	0
	Громадою подавалося клопотання до  Мінцифри на отримання субвенції із державного
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП
для реалізації проєкту
«Реконструкція частини нежитлового приміщення адмін. контори під
приміщення ЦНАПу з добудовою по вул.
Полтавська, 41 м. Баштанка Миколаївської області».
Субвенції громаді не надано. У зв’язку із великою вартістю проєкту та стислими строками виконання завдань поставлених державою щодо створення ЦНАП планується внести зміни у зазначений проєкт, а саме заміть реконструкції з забудовою провести капітальний
ремонт.
	Розробляється новий проєкт
«Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення
адмінконтори під центр надання
адміністративних послуг - Центр Дія, за адресою вул.
Полтавська, 41 у місті Баштанка Баштанського району
Миколаївської області» 
Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Створення умов для отримання власного житла за підтримки Миколаївського регіонального управління
державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву»
	Миколаївська область
	2021 - 2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, власні кошти громадян
	0
	
0
	0
	0
	0
	0
	Кількість громадян, забезпечених житлом
	осіб
	0
	0
	0
	-
	Відсутність фінансування з державного бюджету та недостатність фінансування з місцевих
бюджетів




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток системи зовнішнього освітлення та об’єктів
благоустрою населених пунктів
	Вознесенська міська ТГ, Южноукаїнська міська ТГ (с.Іванівка), Баштанська міська ТГ, Новоодеська міська ТГ 
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети
	
8943,77
	
558,30
	558,30
	558,30
	8943,77
	8943,77
	Продуктив- ність
	од.
	4
	4
	0
	У 2023 році реалізовано 4 проєкта,100%
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Реконструкція системи водовідведення та очисних споруд в смт. Єланець
	Єланецька ТГ
	2021-2023
	
	Державний фонд  регіонального розвитку
	0

	0

	0
0
	0

	0

	0
	
	
	
	
	
	Робота не проводилась у зв’язку з відсутністю фінансування
	Відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку, державного, обласного та місцевого бюджету.

	
	
	
	
	
	
	Державний, обласний та місцеві бюджети
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Відшкодування з місцевих
бюджетів та державного
бюджету (у разі включення видатків до
державного бюджету на
відповідний рік) різниці в тарифах з постачання теплової енергії та
централізованого водопостачання і водовідведення населенню,
бюджетним установам
	Підприємства теплопостачання та ВКГ 52 територіальних громад

	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети
	
626030,96
	
1675,090
	1675,090
	1675,090
	626030,96
	626030,96
	Продуктив- ність
	од.
	52
	52
	0
	Заплановані видатки на                 І квартал  2023 року використані в повному обсязі 100%
	 Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області
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	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Відшкодування з місцевих
бюджетів та державного
бюджету (у разі включення видатків до
державного бюджету на
відповідний рік) різниці в тарифах з постачання теплової енергії та
централізованого водопостачання і водовідведення населенню,
бюджетним установам(Погашення заборгованості з різниці в тарифах ЄСКП «Єланецьводопостач»)
	Єланецька ТГ
	2021-2023
	
	Місцевий бюджет
	0

	0

	0
0
	0

	0

	0
	
	
	
	
	
	Робота не проводилась у зв’язку з відсутністю фінансування
	Відсутні фінансові можливості місцевого бюджету.

	
	
	Забезпечення системного спрямування видатків
місцевих
бюджетів на утримання і розвиток житлово- комунального господарства, фінансову підтримку підприємств комунального
господарства для реалізації
заходів з енергомодерніза- ції та оновлення основних фондів, забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати, погашення заборгованості за енергоносії, по кредитах та за покупні послуги інших суб»єктів господарювання 
(Придбання сучасного обладнання)
	
	2021-2025
	
	
	0

	0

	0
0
	0

	0

	0
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
Забезпечення населення якісними послугами
	2. Висока якість життя людини
	Забезпечення системного спрямування видатків
місцевих
бюджетів на утримання і розвиток житлово- комунального господарства, фінансову підтримку підприємств комунального
господарства для реалізації
заходів з енергомодерніза- ції та оновлення основних фондів, забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати, погашення
	4 комунальних підприємства отримали  підтримку з бюджетів міських рад
	2021-2023
	2023
	Кошти місцевих
бюджетів
	
992361,40
	
112151,70
	112151,70
	112151,70
	992361,40
	992361,40
	Продуктив- ність
	од.
	4
	4
	0
	Заплановані видатки на               І квартал 2023 року використані в повному обсязі 100 %
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області
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	2.4.Розвиток культурного і духовного середовища
	2. Висока якість життя людини
	Підтримка розвитку культурно - мистецьких закладів Миколаївської області(Реконструкція палацу культури «Молодіжний» Камяномостівського сільського клубу.Кап.ремонт Щербанівського БК та гуртожитку Миколаївського коледжу культури і мистецтв, Центру культури та дозвілля Вільнозапорі зької сіль.ради)
	Миколаївська
обл., м. Миколаїв
	2021-2023
	2023
	ДФРР, місцеві бюджети
	24910,139
	0
	0
	0
	24910,139
	24910,139
	Реконструк- ція
	Будів- ля
	2
	0
	-2
	Вільнозапорізький центр культури і дозвілля: повністю профінансовано роботи з капітального ремонту будівлі
	Відсутність фінансування, запровадження воєнного стану та активні бойові дії на території міста



Роботи на Вільнозапорізькому центрі культури і дозвілля повністю профінансовані у 2021 році.. 

	
	
	
	
	
	
	
	14370,838
	0
	10460,05
	832,367
	14919.0
	14919,000
	Капітальний ремонт
	Будів- ля
	3
	1
	-2
	
	




	2.4.Розвиток культурного і духовного середовища
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток бібліотек
Миколаївської області з якісно новим рівнем послуг(Створення мультикультурного центру на  базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.Придбання меблів та технічного обладнання. Проведення виїзних соціокультурних заходів для дітей)
	Миколаївська область,                    м.Миколаїв
	2021- 2023
	2023
	Обласний бюджет
	
36,71
	
0,00
	0,00
	0,00
	36,71
	36,71
	Капремонт приміщення відділу документів культури і
мистецтв.
· 
	приміщення
	2
	0
	-2
	У 2021 році виготовлено банер та фото зону, дипломи для        переможців, придбано сувенірну продукцію,
здійснено 4 виїзні заходи до літнього табору «Орлятко» Вознесенського та
Погорілівського інтернатів
	Відсутність фінансування, запровадження воєнного стану та активні бойові дії на території міста, відсутність бомбосховищ у бібліотеках

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закупка меблів та технічного обладнання.
	комплект
	10
	0
	-10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Створення мистецьких локацій
	локація
	5
	0
	-5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Виїзні обласні соціокультурні  заходи
	захід
	5
	4
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обласні турне і майстер-класи  
	захід
	3
	0
	-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Придбання:
ноутбуки
проф.фотоапарат
LEDтелевіз
акустич.сист
компл.мебл
тенту
книг
книжкових вітрин
	
од
од. 

од.
комплект
од.
од.
прим.
од

	
2
1

1
3
2
1
100
2
	
0
0

0
0
0
0
0
0

	
-2
-1

-1
-3
-2
-1
-100
-2

	
	

	2.4.Розвиток культурного і духовного
середовища
	2. Висока якість життя людини
	Популяризація та розвиток традиційної культури, запровадження нових моделей діяльності закладів культури
	Регіони України,
Миколаївська область, м.
Миколаїв
	2021 - 2023
	2023
	Не
передбачено планом роботи
	
0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	Фестиваль
	кіль- кість
	0
	0
	0
	Планом  на 2023 рік  проведення фестивалю не передбачено
	Через запровадження воєнного стану та активні бойові дії на території міста фестивалі не проводились

	
	
	
	Регіони України,
Миколаївська область, м.
Миколаїв
	2021 - 2023
	2023
	Не
передбачено планом роботи
	
149,15
	
0

	0
	0
	150,00
	149,15
	Фестиваль
	кіль- кість
	0
	1
	0
	Планом  на 2023 рік  проведення фестивалю не передбачено
	

	
	
	
	
	2021 - 2023
	2023
	Державний бюджет,
обласний бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Реставрація
	будівля
	1
	0
	-1
	НПД не розроблялась
	Відсутність фінансування, активні бойові дії на території міста



	
2.4.Розвиток культурного і духовного
середовища
	
2. Висока якість життя
длюдини
	
Створення умов для збереження культурної
спадщини
	
Миколаївська область,                     м. Миколаїв
	2021-2023
	2023
	Обласний бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Реставрація
	будівля
	1
	0
	-1
	НПД не розроблялась
	Відсутність фінансування, активні бойові дії на території міста

	
	
	
	
	2020-2023
	2023
	Державний бюджет,
обласний бюджет
	
1450,00
	
0,00

	0,00
	0,00
	1450,00
	1450,00
	Реставрація
	будівля
	1
	0
	-1
	2021 році розпочато роботи з реставрації будівлі Миколаївського академічного художнього драматичного театру, пам’ятки історії місцевого значення  станом на 01 січня 2022 року ступінь будівельної готовності об’єкта становить 13% . Завершено роботи із заміни метало пластикових вікон. Розпочато роботи по термоса нації фасаду,оздоблювальні роботи покрівлі. Проведено пожежну обробку елементів покрівлі та утеплення горищного перекриття. Касові видатки по об’єкту  становлять 18202,885 тис.грн.за рахунок коштів субвенції або 75,2% від загальної суми коштів субвенції. Не повне використання коштів субвенції спричинено запізнім початком фінансування та несприятливими погодними умовами . 2022 року роботи не фінансувалися  через запровадження воєнного стану та активні бойові дії= на території області. Будівля театру зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу.     
	Відсутність фінансування, активні бойові дії на території міста, запровадження воєнного стану,пошкодження будівлі внаслідок активних бойових дій на території міста.

	
	
	
	
	2016-2022
	2023
	місцевий бюджет
м.Миколаєва
	
3263,40
	
0,00
	4006,60
	0,00
	3263,40
	3263,40
	Реставрація
	будівля
	1
	0
	-1
	На 2021 рік передбачено кошти лише на коригування НПД на реставрацію будівлі дитячої музичної школи №;8

	Відсутність фінансування, активні бойові дії на території міста

	
	
	
	
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Реставрація
	будівля
	1
	0
	-1
	НПД на реставрацію благоустрій НІАЗ «Ольвія» не розроблялась
	Відсутність фінансування

	
	
	
	
	2021-2023
	2021
	Обласний бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Реставрація
	будівля
	1
	0
	-1
	НПД на комплексне реставр.будівлі Миколаївського коледжу музичного мистецтва не розроблялась
	Відсутність фінансування, активні бойові дії на території міста
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	2.4.Розвиток культурного і духовного
середовища
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток системи національно - патріотичного виховання(Створення на базі дитячого оздоровчого центру «Орльонок»)
	Миколаївська область
	2021-2027
	2021-2027

	-
	-
-
-

	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Відсутність фінансування

	2.4.Розвиток культурного і духовного
середовища
	2. Висока якість життя людини
	Розвиток системи національно - патріотичного виховання(Створення мережі закладів та об’єктів військово-історичного туризму включно з музеєм АТО/ООС та  історичним ландшафтним парком. Створення центру патріотичного виховання на базі дитячого оздоровчого  центру «Орлятко»
	Миколаївська область
	2021 - 2022
	2021
	Бюджет громади, інші джерела
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Локація
	од.
	8
	0
	-8
	
	Інформація не надана

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Центр
	од.
	1
	0
	-1
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	2.4. Розвиток культурного і духовного
середовища
	2. Висока якість життя людини
	Увічнення пам’яті учасників АТО/ООС,
жертв воєн та політичних репресій
	Миколаївська область
	2021-2026
	2021-2026
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів (проведення опитувань, анкетувань, фокусгруп - 1; оприлюднення повідомлень у ЗМІ, на вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у мережі «Фейсбук» - 4; визначення переможця конкурсу проєктів ІГС - 1)

	од.
	6 (протягом року)
	2(за квартал)
	-
	З метою розробки Генерального плану міста Миколаєва Миколаївською міською радою розпочато опитування щодо визначення пріоритетів подальшого розвитку міста із заповненням відповідної Google-форми. В рамках актуалізації Стратегії розвитку Коблівської громади на період до 2027 року проведено опитування мешканців громади.
Впродовж звітного періоду опубліковано 55 публікацій на офіційних сторінках органів місцевого самоврядування, 29 публікації на офіційній Фейсбук-сторінці Миколаївської облдержадміністрації про заходи, акції, партнерські проєкти, міжнародні, всеукраїнські конкурси та ініціативи на соціальну, екологічну, гуманітарну, воєнну тематику за участі  українських та закордонних неурядових організацій.
Конкурси з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету не проводилися. 28.03.2023 року Березнегуватською селищною радою прийнято рішення «Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової підтримки на конкурсній основі у 2023 році». Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради передбачено виділення 300,00 тис. грн. на проведення конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ІГС.
	На 2023 рік на цілі програми кошти з обласного бюджету не були виділені




























































































відсутні

	
	
	
	
	
	
	
	2713,12
	282,12
	282,12
	261,081
	2713,12
	2616,652
	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів

	
	100 (за рік)
	93 (за квартал)
	
	У І кварталі було здійснено збір і систематизацію інформації про події у Миколаївській області з початку широкомасштабного вторгнення рф на основі матеріалів інтернет-видань Novosti-n.org; news.pn; shipovnik.ua; nikvesti.com; gweek.com.ua; Mayupravo.com; Zerkalo.mk.ua; Nikpravda.com.ua; mk.mk.ua; niklife.com.ua; niknews.mk.ua; телеграм-каналів голови Миколаївської ОВА, голови Миколаївської обласної ради, Миколаївського міського голови. Суспільне Миколаїв; сторінок Поліції Миколаївської області, ГУ ДСНС у Миколаївській області в мережі Фейсбук. Загалом відібрано 5491 інформаційних повідомлень, 2997 фото- та 157 відеоматеріалів. На їх основі підготовлено 93 повідомлення про події у Миколаївській області з початку широкомасштабного вторгнення рф  «Миколаївщина: хроніка спротиву» з 24 вересня по 26 грудня 2022 року

	

	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість виданих книг
	од

	1
	0
	-1
	Протягом І кварталу 2023 року фахівцями обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності здійснювалася  робота з підготовки книги 9 «Реабілітовані історією. Миколаївська область». Відібрано архівні матеріали для розділу «Мовою архівних документів», старшим науковим редактором центру  Ніколаєвим І.Є. підготовлено 2 статті: «Двічі перевербований агент японської розвідки… (за матеріалами справи репресованого
Цой Дю-Чира)»,  «Репресований бухгалтер колгоспу Городинський Я.Ю.»
Продовжується робота над т.18 «Книга Пам’яті України. Миколаївська область»: розроблено тематичний план тому, залучено фахівців-істориків до написання тематичних статей, здійснено відбір, обробку та переклад на українську архівних матеріалів німецьких спецслужб та СД, які діяли на Миколаївщині
	

	2.4. Розвиток культурного і духовного середовища
	2. Висока якість життя людини
	Створення умов для розвитку
інформаційної, видавничої сфер, залучення
інститутів громадянського суспільства до прийняття
державних рішень
	Миколаївська область
	2023
	2023
	Обласний бюджет
	4624,680 
	177,680 
	177,680 
	87,650 
	4624,680 
	3610,742 
	Кількість підготовлених інформаційних  матеріалів
	од.
	30

	4
	-26
	Укладено 6 договорів на інформування населення через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації з актуальних питань суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку області. Здійснено трансляцію 4 відеосюжетів. Укладені договори на інформування населення на сторінках 3 місцевих друкованих ЗМІ

	-

	
	
	
	
	
	
	
	
505,90
	
0,00
	0,00
	0,00
	537,2
	505,90
	Кількість виданих книг
	од.
	0
	0
	0
	Відібрано та затверджено до друку 10 творів місцевих авторів, рекомендованих до видання за кошти обласного бюджету консультативною радою. На видання творів місцевих авторів у 2023 році бюджетні асигнування обласною радою не виділялись
	Бюджетні асигнування на видання творів місцевих авторів у 2023 році обласною радою не виділялись
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3.1.
Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток
	3.
Збереження та розвиток територій
	Посилення можливостей розвитку територій ГромадаNews
	Миколаївська область (з подальшим
розширенням на всю територію України)
	2021-2023
	-
	Власні кошти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Створення постійних телепередач постійним хронометраже м від 3 до 10 хвилин на тиждень, циклової телепередачі для
територіальних громад, хронометраже м 20 хвилин раз на місяць
	шт.
	0
	0
	0
	Початковий етап
	Недостатнє фінансування



	3.1.
Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток
	3.
Збереження та розвиток територій
	Підтримка
індивідуального житлового
будівництва на селі
	Миколаївська область
	2018 - 2023
	2023
	Державний та обласний
бюджети
	
22660,289
	
0,00
	600,00
	0,00
	23350,00
	0,00
	Кількість позичальників
	од.
	18
	1
	-17
	5,6%
	У зв`язку із прийняттям Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"» мешканці села не змогли своєчасно та повному обсязі оформити та надати на розгляд комісії Фонду пакет документів, що надають право на отримання пільгового кредиту, що призвело до невиконання затверджених асигнувань та зменшення кількості позичальників.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3.1.
Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток
	3.
Збереження та розвиток територій
	Створення умов для розвитку співробітництва територіальних громад
	Миколаївська область
	2021-2023
	2022
	Місцевий бюджет (у межах наявного
фінансового ресурсу)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реалізація проєктів на умовах співробітницт ва
територіальни х громад
	Кіль- кість
договор ів про співроб ітництв о
	3 (за весь строк реалізації)
	7(наростаючим підсумком, у т.ч. 1 – у 2022 році)
	+4
	Інформаційна та методична підтримка громад у сфері співробітництва здійснюватиметься протягом строку реалізації проєкту.
Згідно з Реєстром договорів про співробітництво територіальних громад у 2022 році по Миколаївській області діяло 10 договорів про співробітництво ТГ. 
Правом укласти договір про співробітництво скористалися 18 громад області.
	-



	3.1.
Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток
	3.
Збереження та розвиток територій
	Створення та організація
діяльності Агенції
регіонального розвитку Миколаївської області
	Миколаївська область
	2021
	2023
	-
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Підготовка заходів (нарад, засідань)
	шт
	-
	1
	+ 1
	Розроблено та прийнято проєкт рішення обласної ради «Про заснування Агенції регіонального розвитку Миколаївської області» від 09.03.2023 № 8.  Проведено роботу щодо утворення робочої групу з питань створення Агенції регіонального розвитку Миколаївської області, проєкт розпорядження надано на підпис голови облвійськадміністрації.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Розробка
документів
	шт
	-
	2
	+ 2
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3.1.
Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток
	3.
Збереження та розвиток територій
	Створення
інтегрованої системи ведення містобудівного кадастру Миколаївської області
	Миколаївська область
	2021 - 2024
	2021-2023
	Обласний бюджет
	
2310,99
	
2211,39
	2211,39
	2211,39
	2310,99
	2310,99
	Створення функціонуючо ї системи
містобудівног о кадастру
	система
	1
	1
	0
	Проведено тендер, за результатами отримано техзавдання, програмне та апаратне забезпечення
містобудівного кадастру
	У 2023 року фінансування непередбачено

	3.1.
Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток
	3.
Збереження та розвиток територій
	Просторове планування у новому
адміністративно- територіальному поділі
	Миколаївська область Кам’яномостівсь ка сільська ТГ Первомайського району

	2021 - 2023
	2023
	-
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Генеральний план
	од.
	6
	0
	-6
	-
	Відсутність коштів

	3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
	3.
Збереження та розвиток територій
	Утримання та матеріально- технічне
забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Обласний цільовий фонд охорони навколишньо го
природного середовища
	
5943,2
	
1490,2
	1342,4
	1342,4
	1341,8
	1341,8
	Утримано та матеріально- технічно
забезпечено діяльністі регіональних ландшафтних
парків області
	кіль- кість парків
	4
	4
	0
	Забезпечення статутну
діяльності регіональних ландшафтних парків області. 
	-



	3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
	3.
Збереження та розвиток територій
	Створення територій та об’єктів природно- заповідного
фонду місцевого значення
	Миколаївська область
	2021-2023
	2021
	Обласний цільовий фонд навколишньог о середовища, власні кошти
	
868,61
	
868,61
	1100,00
	868,61
	1100,00
	868,61
	Розробка проєктів землеустрою із встановлення на місцевості меж об’єктів природно- заповідного фонду
	од.
	9
	10
	1
	Розроблено землевпорядну документацію зі встановлення меж для 10 територій та об҆ `єктів
природно-заповідного фонду.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Розробка проєктів створення об’єктів природно- заповідного фонду
	
од.
	
5
	
6
	
1
	
Розроблено проєкти створення для 6 територій та об`єктів природно-
заповідного фонду
	
-



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
3.
Збереження та розвиток територій
Збереження та відновлення видової
різноманітності флори та фауни Миколаївської області
Миколаївська область
2021-2023
2023
Обласний цільовий фонд охорони навколишньо го
середовища

682,24

0
850,00
0
850,00
682,24
Кількість проведених заходів з картування
од.
1
1
0
Здійснено картування раритетних біотопів на території Первомайського району Миколаївської області
Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області













Кількість виготовлених аншлагів, знаків
од.
70
64
-6
Організовано оформлення та виготовлення 28 аншлагів та 36 охоронних знаків для чотирьох регіональних ландшафтних парків області
-













Кількість розроблених та виданих екземплярів еколого- освітніх матеріалів
од.
1000
775
-225
В рамках виконання заходу видання поліграфічної продукції екологічного спрямування завершено науково-дослідні
роботи з теми «Інвентаризація старих парків та дерев Миколаївської області».
Надруковано 200 примірників брошури
«Ендемічні рослини Миколаївської області». Видано 250 примірників буклету
«Регіональні ландшафтні парки Миколаївської області» - оновленого та доповненого інформацією про національні природні парки та природний заповідник Миколаївщини. Видано 75 примірників календарю на 2022 рік «Календар квартальний».
Видано 250 примірників проспекту «Про природно-заповідний фонд Миколаївщини»
-
3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
3.
Збереження та розвиток територій
Екологічний моніторинг та інформування населення про стан довкілля
Миколаївська область
2023

Обласний цільовий фонд охорони навколишньо го
середовища, власні кошти
0,00
Кошти ЧНУ ім. Петра Могили
860,0
10,00
860,00
10,00
Кількість автоматизован их систем моніторингу атмосферного повітря
од.
0
0
0

Невирішене питання щодо джерел фінансування для придбання датчиків вимірювання забруднення атмосферного повітря













Закупівля
відповідного обладнання (датчики)
од.
0
0
0

-
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	Закупівля засобів для локалізації розливів
забруднюючих речовин (бони)
«Зелений порт»
	м.п.
	0
	0
	0
	
	-

	3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
	3.
Збереження та розвиток територій
	Охорона і захист лісів
	Миколаївська область
	2021-2023
	2021
	Державний бюджет, власні кошти
	*
	*
	1000,00
	1000,00
	14523,00
	13169,00
	Обсяг рубок формування і оздоровлення лісів
	
куб.м
	
-
	
-
	
-
	Державними підприємствами лісового господарства
проведено заходи з ведення лісового господарства
	*договори не укладалися, роботи проводяться в межах власних повноважень
державних
лісогосподар-ських підприємств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площа
відтворення лісів
	
га
	
-
	
-
	
-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Влаштування мінералізованих смуг та протипожежних розривів, догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами
	
км
	
-
	
-
	
-
	
	

	3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
	3.
Збереження та розвиток територій
	Впровадження сучасних технологій у сфері
поводження з твердими побутовими
відходами (далі-
ТПВ)
	Кам᾽яномостів- ська ТГ, смт
Казанка, смт Єланець
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцевий бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Продуктив- ність
	од.
	3
	0
	-3
	Заплановано до реалізації у 2023 році 3 проєкти. На реалізацію проєктів у   2023 році кошти не виділялись
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області
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	3.2.
Збереження навколиш- нього природного середовища
	3.
Збереження та розвиток територій
	Створення сучасного комплексу з переробки відходів
	Коблівська ТГ
	2021-2023
	2023
	Державний бюджет,
місцевий бюджет
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Продуктив- ність
	од.
	1
	0
	-1
	Заплановано до реалізації у 2023 році 1 проєкт. На реалізацію проєкту у           2023 році кошти не виділялись
	Введення воєнного стану в Україні та постійні обстріли територій області

	3.3.
Підвищення рівня громадської безпеки
	3.
Збереження та розвиток територій
	Розбудова
інфраструктури пожежно- рятувальних підрозділів, у тому числі
будівництво центрів безпеки
	Баштанська ТГ Баштанського району
	2021-2023
	-
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела не заборонені законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Створено центр безпеки
	од.
	2
	0
	-2
	Реалізацію проєкту не розпочато
	Відсутність фінансування

	
	
	
	Камяномостівськ а ТГ Первомайського району
	2022-2023
	-
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела не заборонені законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Створено центр безпеки
	од.
	1
	0
	-1
	Реалізацію проєкту не розпочато
	Відсутність фінансування




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3.3.
Підвищення рівня громадської безпеки
	3.
Збереження та розвиток територій
	Забезпечення пожежної та техногенної
безпеки об’єктів і територій
регіону
	смт Арбузинка (Арбузинська ЦРЛ)
	2022
	-
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела не заборонені законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Відремонтова но пожежний резервуар
	од.
	1
	0
	-1
	Реалізацію проєкту не розпочато
	Відсутність фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м. Миколаїв (КНП ММР
"Міська лікарня
№ 4)
	2021
	-
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела не заборонені законодавств ом
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Відремонтована системапожежноїсигналізацї
	од.
	1
	0
	-1
	Реалізацію проєкту не розпочато
	Відсутність фінансування

	3.3.
Підвищення рівня громадської безпеки
	3.
Збереження та розвиток територій
	Мінімізація наслідків небезпечних геологічних
процесів (зсувів, ерозії, абразії та підтоплення) на території Миколаївської області
	с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області
	2022-2023
	-
	Державний бюджет,
місцеві
бюджети, благодійна допомога,
інші джерела не заборонені законодавств ом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Комплекс
берегоукріплю ючих споруд
	од.
	1
	0
	-1
	Реалізацію проєкту не розпочато.
	У зв’язку з воєнними діями роботи з реалізації проєкту не проводились




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3.3.
Підвищення рівня громадської безпеки
	3.
Збереження та розвиток територій
	Встановлення комплексів фото/відео
фіксації на автомобільних дорогах загального користування
	Миколаївська область
	2026
	2026
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комплексна система
відеоспостере ження,
відеоаналітики ситуаційного центру
	од.
	0
	0
	0
	У зв'язку з воєнним станом, система відеоспостереження працює в обмеженому доступі.
Крім того, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, виділення коштів з місцевих бюджетів на розширення системи відеоспостереження в районних центрах Миколаївської області не проводилось

	

	3.3.
Підвищення рівня громадської безпеки
	3.
Збереження та розвиток територій
	Ефективна організація територіальної оборони та постійна готовність сил і засобів, які залучені до її ведення
	Миколаївська область
	2026
	2026
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість учасників навчань, проведених у частинах та підрозділах територіаль- ної оборони (осіб)
	од.
	80
	0
	0
	У зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану на території держави та участі окремої бригади територіальної оборони Миколаївської області в бойових діях у складі оперативного угруповання військ, навчання та тренування частинами і підрозділами територіальної оборони
	освоєння коштів  заплановано
на  липень, серпень 
2023 року урахуванням проведення тендерних процедур

	3.3.
Підвищення рівня громадської безпеки
	3.
Збереження та розвиток територій
	Створення системи профілактики
правопорушень, комплексного забезпечення
безпеки населення та умов співпраці територіальних громад з правоохоронним и органами
	Миколаївська область
	2026
	2026
	Обласний бюджет
	
5 000, 00
	
5 000, 00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількістьпроведенихспільнихтактико-спеціальнихікомандно-штабнихнавчань
	од.
	5
	-
	-
	Робота Координаційної групи АТЦ при Управлінні СБ України в Миколаївській області та її штабу з початку повномасштабного військового вторгнення збройних сил рф в Україну здійснювалась в умовах воєнного стану а також у відповідності до вказівок та розпоряджень керівництва Антитерористичного центру при Службі безпеки України з урахуванням динаміки змін оперативної обстановки
	Освоєння коштів  заплановано
на  червень 2023 року урахуванням проведення тендерних процедур





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість затриманих за адміністративне правопорушень-ня,

	осіб
	3000
	476
	-

	За I кварталі 2023 року особовим складом військової частини 3039  Національної гвардії України  всього  затримано та вилучено: за адміністративні правопорушення – 476 осіб; за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень – 77 осіб.
Вилучено: набоїв різних калібрів – 4 074 шт.;
боєприпасів – 111 шт.; вогнепальної зброї – 2 од
	

	
	
	
	
	
	
	
	
5 000,00

	
5 000,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість виявлених  адміністративних правопорушень

	Осіб
	980
	784
	-

	З метою підвищення ефективності роботи  Управління патрульної поліції в Миколаївській області щодо охорони громадського порядку,  забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності,  розшук та затримання злочинців,  також обслуговування  автомобільних доріг  в Миколаївської області

	




Освоєння коштів  заплановано
на  липень  2023 року урахуванням проведення тендерних процедур

	
	
	
	
	
	
	
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість поліцейських станцій, в яких здійснено модернізацію, оснащення та облаштування
	од.
	100
	86
	-
	Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад виділяють службові приміщення (поліцейська станція) відповідно до вимог наказу МВС України від 18 травня 2022 року № 301, матеріально-технічне забезпечення відповідно до Програм які затверджені  на території громади  
	

	

	
	
	
	
	
	
	
7 342, 80
	5 700,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	рівень злочинності на 10 тис. населення
	од.
	76,2
	-
	-
	Комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із протидією злочинним проявам проти особи, у першу чергу насильницького характеру, забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян

	Освоєння коштів  заплановано
на  червень, липень  2023 року урахуванням проведення тендерних процедур

	
	
	
	
	
	
	
	3600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість виявлених організованих злочинних груп
	Од.
	15
	3
	-
	Підвищення ефективності роботи щодо боротьби з організованою злочинністю,  захисту прав і свобод людини  і громадянина.
Зменшення суспільно небезпечних організованих груп і злочинних організацій, які впливають на криміногенну ситуацію та поліпшення оперативної обстановки на території області. Створення умов для забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян
	









Освоєння коштів  заплановано
на   липень  2023 року урахуванням проведення тендерних процедур

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість повідомлень про підозру
за вчинення тяжких
та особливо тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин
	осіб
	62
	33
	-
	Підвищення ефективності роботи щодо попередження, виявлення і припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі вчинених учасниками та членами організованих злочинних груп або злочинних організацій, які впливають на криміногенну ситуацію на території Миколаївської області
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість виявлених потенційних нелегальних мігрантів під час спроби незаконного перетину державного кордону України
	осіб
	200
	4
	-
	Підвищення якості та ефективності організації служби з охорони громадського порядку, забезпечення територіальної цілісності, недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України, а також своєчасне реагування на зміни в обстановці
	

	
	
	
	
	
	
	
	30000,00
	11200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кількість затриманих разом з правоохоронними органами за адміністративне правопорушення
	осіб
	300
	27
	-
	Забезпечення суспільних потреб у сфері громадської безпеки, проведення моніторингу громадського порядку, сприяння правоохоронним органам в установленому чинним законодавством порядку, попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 
Покращення охорони громадського порядку, профілактика злочинності,  зменшення кількості кримінальних правопорушень в умовах вулиці
	

	
	
	
	
	
	
	






Місцевий
бюджет





	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	Кількість складених протоколів про вчинення військових адміністративних правопорушень
	од.
	650
	186
	-
	Проведено заходи стосовно запобігання та припинення правопорушень військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	4.1.
Інноваційний розвиток у сферах визначених старт - спеціалізацією
	4. Конкурентоспроможна економіка на основі
інноваційного та високо технологічного розвитку,зокрема сферах,визначених смарт-спеціа-лізацією
	Дослідження та розробки у сферах, визначених смарт -спеціалізацією
	Миколаївська область (з подальшим
розширенням на всю територію України)
	2023
	-
	Власні кошти
	68,00
	0.00
	0,00
	0.00
	0,00
	68,00
	Безпосередня реалізація проєкту серед ОТГ
	шт
	20
	0
	-20
	Початковий етап
	Недостатнє фінансування

	4.1.
Інноваційний розвиток у сферах визначених смарт- спеціалізацією
	4. Конку- рентоспро- можна економіка на основі
інновацій- ного та високо- технологіч- ного розвитку, зокрема сферах, визначених смарт-спеціа- лізацією
	Створення
інноваційно-
інвестиційних центрів з трансферу сучасних агротехнологій
	Миколаївський район
	2021 - 2023
	2023
	МОН, ДФРР,
обласний бюджет,
власні кошти
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Центр
колективного користування науковим
обладнанням
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування, пошук інвестора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Відсутність джерел фінансування, пошук інвестора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Сучасне зрошення - основа
інноваційного виробництва
	
од.
	
1
	
0
	
-1
	
0%
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів
	4. Конку- рентоспро- можна економіка на основі
інновацій- ного та високо- технологічн ого розвитку, зокрема сферах, визначених смарт- спеціалізаціє ю
	Випуск нових видів конкурентоспро можної
продукції
	Миколаївська область
	2021-2023
	2023
	Власні кошти підприємств та залучені кошти
(кредити, гранти,
інвестиційні ресурси)
	
2,94
	
0
	2,41
	0
	51,03
	1,03
	Випуск нових видів
продукції
	од.
	0
	0
	0
	Проєкти не реалізовувалися у звітному періоді
	Відсутність фінансування у зв’язку з воєнними діями

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Створення нових підприємств в галузі аква- фермерства
	






од.
	






7
	






1
	






-6
	






Створена акваферма у Галіцинівській ТГ
	








	4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів
	4. Конку- рентоспро- можна економіка на основі
інновацій- ного та високо- технологіч- ного розвитку, зокрема сферах, визначених смарт-спеціа- лізацією
	Впровадження нових технологій у розвиток
виробництва та переробки продукції
	Миколаївський район
	2021 - 2023
	2023
	ДФРР,
обласний бюджет,
власні кошти
	
0,00
	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Завод з переробки
молока
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Відсутність джерел фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Інноваційно- інвестиційний
проєкт
	га
	97,78
	0
	-97,78
	0%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завод з переробки м'яса
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	




Відсутність джерел фінансування




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Навчально- науково - виробничий свинокомплекс
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	





Відсутність джерел фінансування


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Інтенсивний
сад
	га
	50
	0
	-50
	0%
	Відсутність джерел фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Центр
насінництва
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завод з 
переробки овочів
	од.
	1
	0
	-1
	0%
	Відсутність джерел фінансування
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