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Річний звіт
про використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році


Відповідно до Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд), затвердженого рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року №5, відповідальними за виконання природоохоронних заходів та використання коштів Фонду є галузеві управління, визначені відповідними рішенням обласної ради про бюджет Миколаївської області головними розпорядниками коштів.
Відповідно до пункту 5.4 зазначеного Положення Річний  звіт про використання коштів Фонду готується Департаментом економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації на підставі звітності головних розпорядників коштів. 
2018 року загальний затверджений обсяг фінансування природоохоронних заходів за рахунок  Фонду склав 32,77 млн грн, відсоток використання коштів на кінець року - 49,2% (16,134 млн грн).  

В розрізі головних розпорядників коштів:
Управління капітального будівництва облдержадміністрації -  загальне річне призначення 28,840 млн грн (88,0% коштів Фонду) для виконання Замовниками 9 заходів на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. 
В розрізі Замовників виконання заходів:
Управління капітального будівництва  облдержадміністрації: річне призначення по 3 природоохоронним заходам (11,066  млн грн)   використано на 28,9% (3,178 млн грн)
Невиконання планових показників на 71,1% пов’язане з не проходженням експертизи проектів по двом із трьох природоохоронних заходів; планові призначення по одному заходу виконані повністю з економією в сумі 743 грн.  
КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради річне призначення по 4 природоохоронним заходам (7,833  млн грн)   використано на 22,7% (1,776 млн грн).
Невиконання планових призначень на 77,3% пов’язане з неможливістю використання проектного рішення та необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації, не проходженням експертиз двох проектів тощо.
Вознесенська міська рада: річне призначення по 2 природоохоронним заходам (10,0  млн грн)   використано на 74,8 % (7,483 млн грн).
Невиконання планових призначень на 25,2% пов’язане з виявленими технічними недоліками та необхідність коригування проектно-кошторисної документації та несприятливими умовами для відновлення дорожнього покриття.

Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації  -  річне призначення 1,5  млн  грн (4,6% коштів Фонду) для утримання та забезпечення статутної діяльності 4 регіональних ландшафтних парків.
Річне  використання склало 99,6% призначень (1,49 млн грн), 
0,4% - економія при укладанні договорів, у тому числі і за результатами проведення процедури електронних закупівель через систему ProZorro, видатків на відрядження.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації - річне призначення 2,43  млн грн (7,4% коштів Фонду) для виконання 7 заходів з розвитку природно-заповідного фонду області.
Річне використання склало 90,6 % призначень (2,2 млн грн).
9,4% - економія завдяки застосуванню процедур електронних закупівель через систему ProZorro.
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